|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i akronim projektu:  Półkarzyk Pk | | Zleceniodawca:  PJATK, dr hab. Inż. Marta Łabuda | | Zleceniobiorca:  Zespół projektu | |
| Numer zlecenia:  {numer zespołu projektowego w ramach PRI } | | Kierownik projektu:  Cezary Ciślak | | Opiekun projektu:  dr hab. Inż. Marta Łabuda | |
|  | | | | | |
| Nazwa / kod dokumentu:  Raport prac zespołu projektowego | | Nr wersji:  01 | | | |
| Odpowiedzialny za dokument:  Cezary Ciślak | | Data pierwszego sporządzenia:  2023-10-10 | | | |
| Data ostatniej aktualizacji:  2023-10-10 | | | |
| Historia dokumentu | | | | | |
| Wersja | Opis modyfikacji | Rozdział / strona | Autor modyfikacji | | Data |
| 01 | Wstępna wersja | całość | Cezary Ciślak | | 2023-10-10 |

# Stan realizacji projektu w danym tygodniu

## Założenia początkowe

Utworzenie grupy projektowej składającej się z: Alicji Wieloch, Cezarego Ciślaka, Bartosza Grzanki i Nikodema Płockiego.  
Omówienie przykładowych projektów, wybór najlepiej brzmiącego projektu, rozeznanie się z problemami, które dany projekt rozwiąże oraz stworzenie zobrazowania tych problemów (t.j. Rich Picture).

## Osiągnięte rezultaty

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Opis** | **Członkowie** | **Szacowany czas** | **Faktyczny czas** |
| 2023-10-03 | Wstępne wybranie i omówienie pomysłu projektu | Alicja Wieloch Cezary Ciślak  Bartosz Grzanka | 1h | 1h |
| 2023-10-07 | Stworzenie Rich Picture | Cały zespół | 2h | 1h 30m |

## Rozbieżności i sugestia zmian w realizacji projektu

Brak.

# Postanowienia

Założenia początkowe zostały w pełni wypełnione. Etapy prac będą przebiegać niezmiennie, tzn. w pierwszej zostaną przygotowane dokumenty założeń wstępnych oraz karta projektu, a sam projekt na początek zostanie stworzony w wersji prototypowej, posiadając jedynie najbardziej potrzebne funkcje, korzystając z technologii umożliwiających tworzenie aplikacji internetowych. Dokładne szczegóły postępowania ukażą się w dokumentach przygotowanych na następny tydzień.

# Załączniki

* [Rich Picture](https://www.canva.com/design/DAFwmh7BRKk/tGf8J3ZI2mi7UnLuKW7YBg/edit)