|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i akronim projektu:  Półkarzyk Pk | | | | Zleceniodawca:  PJATK, dr hab. Inż. Marta Łabuda | | | Zleceniobiorca:  Zespół projektu | | | |
| Numer zlecenia:  {numer zespołu projektowego w ramach PRI } | | | | Kierownik projektu:  Cezary Ciślak | | | Opiekun projektu:  dr hab. Inż. Marta Łabuda | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Nazwa / kod dokumentu:  Raport prac zespołu projektowego | | | | Nr wersji:  01 | | | | | | |
| Odpowiedzialny za dokument:  Cezary Ciślak | | | | Data pierwszego sporządzenia:  2023-10-16 | | | | | | |
| Data ostatniej aktualizacji:  2023-10-16 | | | | | | |
| Historia dokumentu | | | | | | | | | | |
| Wersja | | Opis modyfikacji | | Rozdział / strona | | Autor modyfikacji | | | Data | |
| 01 | Wstępna wersja | | całość | | Cezary Ciślak | | | 2023-10-16 | |

# Stan realizacji projektu w danym tygodniu

## Założenia początkowe

Poprawa Rich Picture (akr. RP) według wytycznych podanych po wykonaniu prezentacji pitch.

Stworzenie karty projektu (akr. KP) i dokumentu założeń wstępnych (akr. DZW).  
Utworzenie repozytorium na [github](https://github.com/).

## Osiągnięte rezultaty

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Opis** | **Członkowie** | **Szacowany czas** | **Faktyczny czas** |
| 2023-10-10 | Poprawa RP według wytycznych po prezentacji | Alicja Wieloch | 15m | 15m |
| 2023-10-12 | Utworzenie repozytorium | Cezary Ciślak | 5m | 5m |
| 2023-10-12 | Utworzenie KP z bazowymi informacjami | Cezary Ciślak | 10m | 10m |
| 2023-10-13 | Uzupełnienie KP o pozostałe dane | Alicja Wieloch Cezary Ciślak Bartosz Grzanka | 30m | 1h 15m |
| 2023-10-13 | Wstępne wypełnienie DZW o podstawowe dane | Cezary Ciślak | 5m | 5m |
| 2023-10-13 | Uzupełnienie rozdziałów 1 i 2 w DZW | Bartosz Grzanka | 30m | 30m |
| 2023-10-13 | Redakcja rozdziału 1 w DZW | Alicja Wieloch | 15m | 15m |
| 2023-10-14 | Redakcja rozdziału 2 w DZW | Alicja Wieloch | 15m | 15m |
| 2023-10-14 | Dokończenie DZW | Alicja Wieloch Cezary Ciślak Bartosz Grzanka | 1h 30m | 1h 30m |
| 2023-10-14 | Redakcja formatowania w DZW | Cezary Ciślak | 15m | 15m |

## Rozbieżności i sugestia zmian w realizacji projektu

Brak.

# Postanowienia

Założenia początkowe zostały w pełni wypełnione i skupimy się na dalszym wypełnianiu wymaganych dokumentów, między innymi dokumentu specyfikacji wymagań systemowych, a sama aplikacja rozpocznie się od wykonania prototypu zawierające tylko wymagane funkcjonalności do pełnego działania (tj. MVP).

# Załączniki

* [repozytorium](https://github.com/s25429/project-sem5-pro)