|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i akronim projektu:  Półkarzyk Pk | | | Zleceniodawca:  PJATK, dr hab. Inż. Marta Łabuda | | Zleceniobiorca:  Zespół projektu | |
| Numer zlecenia:  {numer zespołu projektowego w ramach PRI } | | | Kierownik projektu:  Cezary Ciślak | | Opiekun projektu:  dr hab. Inż. Marta Łabuda | |
|  | | | | | | |
| Nazwa / kod dokumentu:  Raport prac zespołu projektowego | | | Nr wersji:  01 | | | |
| Odpowiedzialny za dokument:  Cezary Ciślak | | | Data pierwszego sporządzenia:  2023-10-23 | | | |
| Data ostatniej aktualizacji:  2023-10-23 | | | |
| Historia dokumentu | | | | | | |
| Wersja | Opis modyfikacji | Rozdział / strona | | Autor modyfikacji | | Data |
| 01 | Wstępna wersja | całość | | Cezary Ciślak | | 2023-10-23 |

# Stan realizacji projektu w danym tygodniu

## Założenia początkowe

Rozpoczęcie prac nad dokumentem Specyfikacji Wymagań Systemowych. (akr. SWS) Rozplanowanie zadań tak, aby można było skończyć wypełnianie dokumentu do następnego tygodnia włącznie.

## Osiągnięte rezultaty

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Opis** | **Członkowie** | **Szacowany czas** | **Faktyczny czas** |
| 2023-10-19 | Uzupełnienie danych wstępnych i częściowe uzupełnienie rozdziału wprowadzenia | Cezary Ciślak | 1h | 1h |
| 2023-10-21 | Pierwsze grupowe spotkanie skupione na uzupełnianiu dokumentu SWS | Alicja Wieloch Cezary Ciślak Bartosz Grzanka | 1h | 1h 15m |

## Rozbieżności i sugestia zmian w realizacji projektu

Z braku czasu będzie wymagane poświęcenie większej uwagi na dokument SWS, aby móc go skończyć do końca wyznaczonego terminu ostatecznego.

# Postanowienia

Założenia początkowe nie zostały w pełni wypełnione. Dokument nie został wypełniony na tyle, na ile było to zakładane. Wymagane będzie zwiększenie efektywności w następnym tygodniu, oraz poświęcenie większej ilości czasu na to zadanie. Jako, że kolejny tydzień po przyszłym jest tygodniem wolnym, jest mniejsza presja czasowa innych zagadnień, co w efekcie pozwoli na skupienie większej ilości czasu na dokument SWS.

# Załączniki

Brak.