|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i akronim projektu:  Półkarzyk Pk | | | Zleceniodawca:  PJATK, dr hab. Inż. Marta Łabuda | | Zleceniobiorca:  Zespół projektu | |
| Numer zlecenia:  {numer zespołu projektowego w ramach PRI } | | | Kierownik projektu:  Cezary Ciślak | | Opiekun projektu:  dr hab. Inż. Marta Łabuda | |
|  | | | | | | |
| Nazwa / kod dokumentu:  Raport prac zespołu projektowego | | | Nr wersji:  01 | | | |
| Odpowiedzialny za dokument:  Cezary Ciślak | | | Data pierwszego sporządzenia:  2023-10-31 | | | |
| Data ostatniej aktualizacji:  2023-10-31 | | | |
| Historia dokumentu | | | | | | |
| Wersja | Opis modyfikacji | Rozdział / strona | | Autor modyfikacji | | Data |
| 01 | Wstępna wersja | całość | | Cezary Ciślak | | 2023-10-31 |

# Stan realizacji projektu w danym tygodniu

## Założenia początkowe

Zakończenie prac nad dokumentem Specyfikacji Wymagań Systemowych. (akr. SWS)

## Osiągnięte rezultaty

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Opis** | **Członkowie** | **Szacowany czas** | **Faktyczny czas** |
| 2023-10-25 | Drugie grupowe spotkanie skupione na uzupełnianiu dokumentu SWS | Alicja Wieloch Cezary Ciślak | 1h | 2h |
| 2023-10-26 | Trzecie grupowe spotkanie skupione na uzupełnianiu dokumentu SWS | Alicja Wieloch Cezary Ciślak Bartosz Grzanka Nikodem Płocki | 1h 30m | 2h |
| 2023-10-27 | Poprawki w formatowaniu SWS po trzecim grupowym spotkaniu | Alicja Wieloch | 10m | 30m |
| 2023-10-27 | Czwarte grupowe spotkanie skupione na uzupełnianiu dokumentu SWS | Alicja Wieloch Cezary Ciślak Bartosz Grzanka Nikodem Płocki | 1h 30m | 1h 45m |
| 2023-10-29 | Piąte grupowe spotkanie skupione na zakończeniu prac nad dokumentem SWS | Alicja Wieloch Cezary Ciślak Bartosz Grzanka | 1h | 1h 15m |

## Rozbieżności i sugestia zmian w realizacji projektu

Brak.

# Postanowienia

Dokument SWS został zakończony oraz wysłany w wymaganym terminie. Sporządzanie następnych dokumentów, głównie harmonogramu, będzie musiało odbyć się w przyśpieszonym tempie.

# Załączniki

Brak.