|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i akronim projektu:  Półkarzyk Pk | | | Zleceniodawca:  PJATK, dr hab. Inż. Marta Łabuda | | Zleceniobiorca:  Zespół projektu | |
| Numer zlecenia:  {numer zespołu projektowego w ramach PRI } | | | Kierownik projektu:  Cezary Ciślak | | Opiekun projektu:  dr hab. Inż. Marta Łabuda | |
|  | | | | | | |
| Nazwa / kod dokumentu:  Raport prac zespołu projektowego | | | Nr wersji:  01 | | | |
| Odpowiedzialny za dokument:  Cezary Ciślak | | | Data pierwszego sporządzenia:  2023-11-13 | | | |
| Data ostatniej aktualizacji:  2023-11-13 | | | |
| Historia dokumentu | | | | | | |
| Wersja | Opis modyfikacji | Rozdział / strona | | Autor modyfikacji | | Data |
| 01 | Wstępna wersja | całość | | Cezary Ciślak | | 2023-11-13 |

# Stan realizacji projektu w danym tygodniu

## Założenia początkowe

Zakończenie prac nad dokumentem harmonogramu, skonfigurowanie Jiry do zarządzania pracą implementacyjną i dokumentacją zespołu.

## Osiągnięte rezultaty

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Opis** | **Członkowie** | **Szacowany czas** | **Faktyczny czas** |
| 2023-11-08 | Tworzenie tablicy poszczególnych zadań do harmonogramu | Alicja Wieloch Cezary Ciślak | 1h | 1h 30m |
| 2023-11-08 | Wypełnienie danych wstępnych harmonogramu | Cezary Ciślak | 5m | 5m |
| 2023-11-09 | Dokańczanie formowanie kartek zadań, rozpiska osi faz i przydzielanie do zadań | Alicja Wieloch Cezary Ciślak Bartosz Grzanka | 2h | 3h |
| 2023-11-09 | Konfigurowanie przepływu prac zadań w tablicy w Jirze | Cezary Ciślak | 5m | 30m |
| 2023-11-10 | Finalizacja bazowej konfiguracji w Jirze | Cezary Ciślak | 1h | 1h |
| 2023-11-10 | Uzupełnienie rozdziału 4.2 w harmonogramie | Bartosz Grzanka | 30m | 1h |
| 2023-11-10 | Uzupełnienie rozdziału 4.1 w harmonogramie | Alicja Wieloch | 30m | 30m |
| 2023-11-11 | Uzupełnienie większości harmonogramu | Alicja Wieloch Cezary Ciślak Bartosz Grzanka | 2h | 2h |
| 2023-11-11 | Skończenie harmonogramu poza rozdziałem 4.3 | Alicja Wieloch Cezary Ciślak Bartosz Grzanka Nikodem Płocki | 1h | 1h |
| 2023-11-12 | Dodanie faz do osi czasu w Jirze | Cezary Ciślak | 30m | 30m |
| 2023-11-12 | Skończenie harmonogramu | Alicja Wieloch Cezary Ciślak Bartosz Grzanka Nikodem Płocki | 1h | 1h |

## Rozbieżności i sugestia zmian w realizacji projektu

Brak.

# Postanowienia

Dokument harmonogramu został zakończony oraz wysłany w wymaganym terminie. Jira została w pełni skonfigurowana i wyposażona w tabelę zadań z przepływem zgłoszeń, oś czasu z fazami projektu, rejestr zadań implementacyjnych, aplikacje Confluence do zarządzania dokumentami i aplikacje Time Reports do sprawdzania raportów wypełnianych zadań w osobogodzinach. Następne prace rozpoczną się bez przesunięć, ani problemów.

# Załączniki

Brak.