|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i akronim projektu:  Półkarzyk Pk | | | Zleceniodawca:  PJATK, dr hab. Inż. Marta Łabuda | | Zleceniobiorca:  Zespół projektu | |
| Numer zlecenia:  {numer zespołu projektowego w ramach PRI } | | | Kierownik projektu:  Cezary Ciślak | | Opiekun projektu:  dr hab. Inż. Marta Łabuda | |
|  | | | | | | |
| Nazwa / kod dokumentu:  Raport prac zespołu projektowego | | | Nr wersji:  01 | | | |
| Odpowiedzialny za dokument:  Cezary Ciślak | | | Data pierwszego sporządzenia:  2023-11-28 | | | |
| Data ostatniej aktualizacji:  2023-11-28 | | | |
| Historia dokumentu | | | | | | |
| Wersja | Opis modyfikacji | Rozdział / strona | | Autor modyfikacji | | Data |
| 01 | Wstępna wersja | całość | | Cezary Ciślak | | 2023-11-28 |

# Stan realizacji projektu w danym tygodniu

## Założenia początkowe

Rozpoczęcie prac implementacyjnych oraz projektowania interfejsu.

## Osiągnięte rezultaty

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Opis** | **Członkowie** | **Szacowany czas** | **Faktyczny czas** |
| 2023-11-21 | Poprawa diagramu klas według argumentów opiekuna | Cezary Ciślak | 5m | 15m |
| 2023-11-21 | Rozpoczęcie prac nad UI/UX systemu na lekcjach ICK | Alicja Wieloch Cezary Ciślak Bartosz Grzanka | 1h | 1h |
| 2023-11-27 | Dodanie animacji przejścia do design UI/UX w programie Figma | Cezary Ciślak | 30m | 30m |
| 2023-11-27 | Dopracowywanie prototypu interfejsu | Alicja Wieloch | 1h | 1h 30m |

## Rozbieżności i sugestia zmian w realizacji projektu

Brak.

# Postanowienia

Prace nad interfejsem przepływają płynnie i pozostają jedynie małe poprawki. Reszta zadań zostanie rozpoczęta w następnym tygodniu z powodu dużego nakładu prac.

# Załączniki

Brak.