|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i akronim projektu:  Półkarzyk Pk | | | Zleceniodawca:  PJATK, dr hab. Inż. Marta Łabuda | | Zleceniobiorca:  Zespół projektu | |
| Numer zlecenia:  {numer zespołu projektowego w ramach PRI } | | | Kierownik projektu:  Cezary Ciślak | | Opiekun projektu:  dr hab. Inż. Marta Łabuda | |
|  | | | | | | |
| Nazwa / kod dokumentu:  Raport prac zespołu projektowego | | | Nr wersji:  01 | | | |
| Odpowiedzialny za dokument:  Cezary Ciślak | | | Data pierwszego sporządzenia:  2023-12-11 | | | |
| Data ostatniej aktualizacji:  2023-12-11 | | | |
| Historia dokumentu | | | | | | |
| Wersja | Opis modyfikacji | Rozdział / strona | | Autor modyfikacji | | Data |
| 01 | Wstępna wersja | całość | | Cezary Ciślak | | 2023-12-11 |

# Stan realizacji projektu w danym tygodniu

## Założenia początkowe

Weryfikacja i korekta harmonogramu oraz rozpoczęcie zadań implementacyjnych projektu systemu.

## Osiągnięte rezultaty

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Opis** | **Członkowie** | **Szacowany czas** | **Faktyczny czas** |
| 2023-12-07 | Poprawki konfiguracji w Jirze | Cezary Ciślak | 30m | 45m |
| 2023-12-07 | Spotkanie zespołu projektowego – korekta harmonogramu i rozpoczęcie sprintu | Alicja Wieloch Cezary Ciślak Bartosz Grzanka | 1h | 45m |

## Rozbieżności i sugestia zmian w realizacji projektu

Prace implementacyjne były planowane na rozpoczęcie znacznie wcześniej, ale z powodu problemów zewnętrznych, na które nie mieliśmy wpływu, prace są opóźnione, co zostało zawarte w harmonogramie. Dzięki dobremu rozplanowaniu działań, jedyne co wymagane było do zmiany to okresy zadań konkretnych epik.

# Postanowienia

Z poprawą harmonogramu rozpoczęliśmy pierwszy 2-tygodniowy sprint, który rozpoczął się 2023-12-10, a zakończy się 2023-12-24. W tym sprincie zakończymy wszelkie wymagane prace nad prototypem interfejsu tworzonego w Figmie, rozpoczniemy pracę nad prototypowaniem skomplikowanych części projektu oraz przygotujemy serwer bazodanowy i systemowy w wersjach podstawowych i do dalszej rozbudowy.

# Załączniki

Brak.